个人周报

报告期：12-13至 12-18

报告人：吴世林

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| **实现后台官方推荐与数据库的动态获取** | 12-13~12-15 | 100% |
| **实现后台用户推荐与数据库的动态获取** | 12-16~12-18 | 100% |

* **问题和关注点**

问题: 分类搜索 和搜索功能的实现 多选以及批量删除

关注点：多选批量删除

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |