个人周报

报告期：12-19至12-26

报告人：吴世林

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 实现后台发表音乐页的功能 | 12-19~12-23 | 100% |
| 编写测试后台文档 | 12-23~12-26 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：音乐的添加以及修改

关注点：音乐的添加以及修改

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |