个人周报

报告期：[2016-11-22]至[2016-11-28]

报告人：朱涛

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 更改电影内容页（三改） | 2016-11-22~11-23 | 100% |
| 设计电影评论页 | 2016-11-23~11-24 | 100% |
| 编写电影内容页静态页 | 2016-11-24~11-28 | 50% |

* **问题和关注点**

电影内容页中整体布局如何做到简洁明朗，在设计音乐播放时如何设计使得音乐与进度统一，如何处理输入内容与布局见得高度问题。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |