个人周报

报告期：[2016-12-6]至[2016-12-12]

报告人：朱涛

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完成后台页面用户推荐模块编写 | 2016-12-13~12-14 | 100% |
| 完成测试用例的编写 | 2016-12-15~12-19 | 40% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

后台页面的特色与系统所需大体一致，后台页面的美观简洁。后台页面功能的实现与设计。测试用例的功能特性。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |