个人周报

报告期：11-23至 11-29

报告人：王天雷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写静态页：用户推荐首页、电影推荐首页 | 11-23-11-25 | 100% |
| 辅助其他成员进行界面讨论 | 11-25-11-27 | 100% |
| 编写影视推荐模块数据表 | 11-28~11-29 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 搭建TP框架 | 11-30~ | 未开始 |
| 实现部分功能 |  | 未开始 |