个人周报

报告期：11-9至 11-15

报告人：王天雷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完善电影首页和电影列表页界面（二改） | 11-9-11-11 | 100% |
| 完成电影列表页的思维导图 | 11-11~11-12 | 100% |
| 数据库设计文档 | 11-13~11-15 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 编写静态页面 | 11-16~ | 未开始 |
|  |  |  |