个人周报

报告期：2016-11-2至2016-11-8

报告人：高康康

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完善公众号界面 | 2016-11-2~2016-11-2 | 100% |
| 完善音乐推荐和帖主信息页面 | 2016-11-3~2016-11-3 | 100% |
| 完善自己负责的界面（一改） | 2016-11-6~2016-11-7 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |