[“影音微评”微信公众号]项目周报

报告期：[2016-11-09] 至 [2016-11-15]

报告人：[王天雷]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 绘制公众号界面原型 | 2016-11-02~2016-11-03 | 王天雷 | 完成 |
| 1. 完善公众号界面 | 2016-11-03~2016-11-05 | 小组全体 | 完成 |
| 1. 分块分页完善界面原型 | 2016-11-05~2016-11-08 | 小组全体 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 完善自己负责的界面设计（二改） | 2016-11-09~2016-11-15 | 小组全体 | 100% |
| 1. 编写自己负责界面的思维导图 | 2016-11-14~2016-11-15 | 小组全体 | 100% |
| 1. 讨论界面功能的进一步改动 | 2016-11-11~2016-11-15 | 小组全体 | 100% |

* **问题和关注点**
* 通过第一次的课程展示，部分功能的增删改动，发现不足和难点
* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2016-11-16~2016-11-22 | 王天雷、赵静华 | 完成 |
| 1. 设计数据库 | 2016-11-16~2016-11-22 | 赵静华、王天雷 | 完成 |
| 1. 编写系统设计文档 | 2016-11-16~2016-11-22 | 刘仁、吴世林、高康康、朱涛 | 完成 |
|  |  |  |  |