[“影音微评”微信公众号]项目周报

报告期：[2016-11-30] 至 [2016-12-6]

报告人：[王天雷]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 细致完善各自负责页面设计（三改） | 2016-11-23~2016-11-29 | 小组全体 | 完成 |
| 1. 处理页面功能的规划设计 | 2016-11-23~2016-11-25 | 小组全体 | 完成 |
| 1. 编写各自负责的页面的静态页 | 2016-11-23~2016-11-29 | 小组全体 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.继续改进完善各自负责的页面的静态页 | 2016-11-30~2016-12-1- | 小组全体 | 完成 |
| 2.静态页面的组合，前台页面契合的完善，整体样式的更改 | 2016-12-1~2016-12-5 | 小组全体 | 完成 |
| 3.数据库中数据的填充 | 2016-12-1~2016-12-2 | 高康康、刘仁 | 完成 |
| 4.基础TP框架的构建 | 2016-12-5~2016-12-6 | 王天雷、赵静华 | 完成 |

* **问题和关注点**

静态页的功能块构建与布局，总体连接的效果调整。

* **部分功能的代码实现难点突破**
* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.静态页在TP框架中的组合整理，页面数据的导入 | 2016-12-6~2016-12-7 | 小组全体 | 完成 |
| 2.各静态页功能难点的集中解决 | 2016-12-8~2016-12-8 | 小组全体 | 完成 |
| 3.前台在微信端的功能测试，实现整体“动”起来 | 2016-12-9~2016-12-13 | 小组全体 | 完成 |