[“影音微评”微信公众号]项目周报

报告期：[2016-12-21] 至 [2016-12-26]

报告人：[王天雷]

* **项目仪表板**

项目进度图

需求变更

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成状态 |
| 1.前台页面功能的测试调整 | 2016-12-13~2016-12-20 | 小组全体 | 完成 |
| 2.后台页面的选择与架构调整 | 2016-12-13~2016-12-13 | 小组全体 | 完成 |
| 3.后台管理系统嵌入TP框架并网成数据的导入 | 2016-12-14~2016-12-16 | 小组全体 | 完成 |
| 4.后台管理系统各模块功能的实现 | 2016-12-17~2016-12-20 | 小组全体 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.前台测试用例 | 2016-12-21~2016-12-23 | 小组全体 | 完成 |
| 2.后台测试用例 | 2016-12-21~2016-12-23 | 小组全体 | 完成 |
| 3.修复BUG | 2016-24-~2016-12-25 | 小组全体 | 完成 |
| 4.完善代码 | 2016-12-25~2016-12-26 | 小组全体 | 完成 |

* **问题和关注点**

**用户功能的实现，代码的完善。**

* **部分功能的代码实现难点突破**

代码完善，实现用户使用更加流畅

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |