[“影音微评”微信公众号]项目周报

报告期：[2016-12-6] 至 [2016-12-13]

报告人：[王天雷]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.继续改进完善各自负责的页面的静态页 | 2016-11-30~2016-12-1- | 小组全体 | 完成 |
| 2.静态页面的组合，前台页面契合的完善，整体样式的更改 | 2016-12-1~2016-12-5 | 小组全体 | 完成 |
| 3.数据库中数据的填充 | 2016-12-1~2016-12-2 | 高康康、刘仁 | 完成 |
| 4.基础TP框架的构建 | 2016-12-5~2016-12-6 | 王天雷、赵静华 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.静态页在TP框架中的组合整理，页面数据的导入 | 2016-12-6~2016-12-7 | 小组全体 | 完成 |
| 2.各静态页功能难点的集中解决 | 2016-12-8~2016-12-8 | 小组全体 | 完成 |
| 3.前台在微信端的功能测试，实现整体“动”起来 | 2016-12-9~2016-12-13 | 小组全体 | 完成 |

* **问题和关注点**

框架数据导入时路径正确性、各页面模块中功能难点，测试接口的调整。

* **部分功能的代码实现难点突破**

点赞、收藏功能中限定每人只能点击一次，文字与页面的环绕。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.前台页面功能的测试调整 | 2016-12-13~2016-12-20 | 小组全体 | 80% |
| 2.后台页面的选择与架构调整 | 2016-12-13~2016-12-13 | 小组全体 | 完成 |
| 3.后台管理系统嵌入TP框架并网成数据的导入 | 2016-12-14~2016-12-16 | 小组全体 | 完成 |
| 4.后台管理系统各模块功能的实现 | 2016-12-17~2016-12-20 | 小组全体 | 完成 |