[“影音微评”微信公众号]项目周报

报告期：[2016-11-22] 至 [2016-11-29]

报告人：[王天雷]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 架构数据库模型 | 2016-11-16~2016-11-17 | 王天雷、赵静华 | 100% |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2016-11-17~2016-11-20 | 赵静华、王天雷、朱涛 | 100% |
| 1. 编写并整理系统设计文档 | 2016-11-21~2016-11-22 | 刘仁、吴世林、高康康、 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 细致完善各自负责页面设计（三改） | 2016-11-23~2016-11-29 | 小组全体 | 完成 |
| 1. 处理页面功能的规划设计 | 2016-11-23~2016-11-25 | 小组全体 | 完成 |
| 1. 编写各自负责的页面的静态页 | 2016-11-23~2016-11-29 | 小组全体 | 完成 |

* **问题和关注点**

原型的继续改进，页面功能的增删考虑。

静态页编写中与页面原型的匹配，部分的改进。

* **部分功能的代码实现难点突破**
* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.继续改进完善各自负责的页面的静态页 | 2016-11-30~2016-12-1- | 小组全体 | 完成 |
| 2.静态页面的组合，前台页面契合的完善，整体样式的更改 | 2016-12-1~2016-12-5 | 小组全体 | 完成 |
| 3.数据库中数据的填充 | 2016-12-1~2016-12-2 | 高康康、刘仁 | 完成 |
| 4.基础TP框架的构建 | 2016-12-5~2016-12-6 | 王天雷、赵静华 | 完成 |