[“影音微评”微信公众号]项目周报

报告期：[2016-11-23] 至 [2016-11-29]

报告人：[王天雷]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2016-11-16~2016-11-22 | 王天雷、赵静华 | 完成 |
| 1. 设计数据库 | 2016-11-16~2016-11-22 | 王天雷、赵静华 | 完成 |
| 1. 编写系统设计文档 | 2016-11-16~2016-11-22 | 刘仁、吴世林、高康康、朱涛 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 完善各自负责页面设计（三改） | 2016-11-23~2016-11-28 | 小组全体 | 100% |
| 1. 编写各自负责的页面的静态页 | 2016-11-23~2016-11-28 | 小组全体 | 100% |

* **问题和关注点**
* **部分功能的代码实现难点突破**
* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 部分难点功能的代码实现 | 2016-11-30~2016-12-5- | 小组全体 | 完成 |
| 1. 实现页面部分“动”起来 | 2016-11-30~2016-12-5 | 小组全体 | 完成 |